校易通·大模型校园智能交易平台5人组分工方案

## 一、团队分工总览

| 角色 | 负责人 | 核心技术栈 | 核心职责范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端开发工程师 | 成员A | Vue3 + TypeScript + Vite | 负责平台前端页面开发、交互实现及多端适配 |
| 后端开发工程师（JeecgBoot） | 成员B | JeecgBoot + MySQL + Redis | 负责后端业务接口开发、数据存储及权限管控 |
| 算法工程师（Python） | 成员C | Python + 大模型API + Milvus | 负责RAG知识库构建、推荐算法实现及AI功能开发 |
| 全栈开发工程师（兼架构） | 成员D | 跨技术栈（Vue/Java/Python） | 负责系统架构设计、模块集成及线下履约联动开发 |
| 测试与运维工程师 | 成员E | 接口测试工具 + 服务器部署 | 负责系统测试、部署上线、运维监控及问题排查 |

## 二、详细分工说明

### （一）前端开发工程师（成员A）

#### 1. 核心任务

基于Vue3 + TypeScript构建前端项目架构，使用Element Plus组件库实现页面布局，确保界面美观且符合校园用户使用习惯。

开发核心功能页面：商品发布页（支持文本/图片/视频多模态上传）、首页推荐专区、自然语言检索页、交易聊天窗口、订单管理页、信用中心页等。

实现关键交互：商品筛选（按名称/价格/新旧程度）、即时聊天（基于WebSocket协议的消息实时推送）、订单状态联动更新、推荐结果“不感兴趣”反馈功能。

适配校园场景：优化移动端适配（支持学生碎片化使用）、实现宿舍区自提点地图展示、短信+站内信双重提醒的前端触发与展示。

#### 2. 协作要点

与后端工程师（成员B）对接接口，规范请求参数与响应格式，处理接口异常与加载状态。

与算法工程师（成员C）确认推荐结果、AI助手回复的前端渲染格式，实现“带分析的推荐结果”可视化展示。

配合测试工程师（成员E）完成前端兼容性测试、交互逻辑测试，修复页面bug。

### （二）后端开发工程师（成员B）

#### 1. 核心任务

基于JeecgBoot轻代码平台搭建后端项目，配置MySQL分表存储（用户/订单等结构化数据）、MongoDB（聊天记录/商品图片等非结构化数据）、Redis缓存（热门推荐结果/用户行为特征）。

开发业务接口：用户认证接口（对接学校教务系统API，实现学号+姓名实名核验）、商品发布/检索/管理接口、订单创建/状态更新接口、信用分计算接口。

实现安全管控：数据加密存储（用户行为数据）、权限管控机制、接口访问限流，符合校园信息安全规范。

对接即时通讯功能：基于WebSocket协议搭建聊天系统后端，支持消息存储、订单关联、实时推送逻辑。

#### 2. 协作要点

与前端工程师（成员A）约定接口文档，提供稳定的接口服务，解决跨域、数据格式兼容问题。

与算法工程师（成员C）对接Python算法接口，接收推荐结果、AI风险识别结果，同步至业务系统。

与全栈工程师（成员D）配合完成区块链存证接口集成（对接FISCO BCOS联盟链），实现交易记录上链与查询功能。

### （三）算法工程师（成员C）

#### 1. 核心任务

构建RAG校园垂直知识库：整理二手商品参数、价格基准、专业-课程-教材关联数据、校园日历等，使用Milvus向量数据库存储向量化数据，优化检索效率。

实现推荐算法：基于“协同过滤+知识图谱”融合算法，开发“用户-用户”“物品-物品”双维度匹配逻辑，结合校园知识图谱（如“计算机专业大三→操作系统教材”）生成个性化推荐结果。

集成大模型功能：调用deepseek/文心一言等第三方API，实现自然语言需求解析、商品描述智能生成、AI助手自动回复（高频问题应答、自定义模板触发）。

开发AI风险拦截：通过大模型语义分析识别违规信息（校外转账引导、违禁品描述），结合协同过滤捕捉异常行为，输出拦截提示与审核触发信号。

#### 2. 协作要点

与后端工程师（成员B）定义Python算法接口规范，提供推荐结果、AI生成内容、风险识别结果的数据接口。

与全栈工程师（成员D）配合完成知识库“校本数据接口”开发，支持新高校接入时快速上传本地数据。

收集用户反馈数据（成员E提供），优化推荐算法参数，提升推荐准确率（目标≥85%）。

### （四）全栈开发工程师（兼架构师，成员D）

#### 1. 核心任务

系统架构设计：确定微服务拆分方案，规划“前端-后端-算法”交互流程，预留跨校推广扩展接口，确保架构轻量化（适配4核8G服务器）。

模块集成：整合前端（Vue）、后端（JeecgBoot）、Python算法接口，解决跨技术栈数据流转、依赖冲突问题；集成区块链存证模块，实现交易全流程上链。

线下履约联动开发：设计校园履约服务站管理系统（商品暂存、验货记录、教材回收/租赁流程），对接学校后勤系统，开发自提点推荐算法（基于用户宿舍区定位）。

数据运营平台开发：基于ELK轻量版实现用户行为数据可视化，开发资源循环统计报告生成功能（如二手商品流通量、节约开支统计）。

#### 2. 协作要点

统筹各成员开发进度，协调跨模块需求冲突，确保“线上智能+线下履约+信任保障”全链路闭环。

与测试工程师（成员E）制定部署方案，优化“定时预计算+实时微调”策略，保障系统响应时间（页面≤2秒，推荐结果≤1.2秒）。

配合算法工程师（成员C）完成模型量化（4-bit）适配，降低系统内存占用（核心模块≤6GB）。

### （五）测试与运维工程师（成员E）

#### 1. 核心任务

系统测试：制定测试用例，完成功能测试（如商品发布、检索、交易流程、AI助手回复）、性能测试（并发用户访问、接口响应速度）、安全测试（隐私数据保护、风险拦截有效性）。

部署上线：配置4核8G轻量服务器，完成前端打包部署、后端服务部署、Python算法接口部署、数据库初始化与备份策略设置。

运维监控：实时监控服务器资源占用、系统运行状态，排查接口报错、卡顿等问题；维护区块链存证节点，确保交易记录可追溯。

数据支持：收集用户反馈与系统运行数据（如推荐准确率、纠纷率），整理成报告提供给算法工程师（成员C）与全栈工程师（成员D）用于优化。

#### 2. 协作要点

与前端工程师（成员A）同步前端bug修复进度，验证修复效果。

协助后端工程师（成员B）进行数据库性能优化，确保数据处理延迟≤30秒。

记录系统部署与运维文档，为跨校推广时的快速部署提供支持。

## 三、协作流程与目标

前期（1-2周）：成员D完成架构设计，成员A/B/C同步搭建开发环境，成员E制定测试方案；共同梳理校园专属知识图谱、接口规范、数据字典。

中期（3-6周）：按模块并行开发（前端页面+后端接口+算法模型），每周进行集成测试，解决跨模块协作问题；完成线下履约服务站功能对接。

后期（7-8周）：系统全面测试与bug修复，性能优化（如模型量化、缓存策略调整），部署上线；成员E负责运维监控，其他成员持续迭代优化功能。

核心目标：实现推荐准确率≥85%、问题覆盖率≥90%、纠纷率≤3%，系统适配校园场景，操作门槛低、运行高效稳定。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)